7p.

12. DIFUSÃO TECNOLÓGICA

| # NOME DO EVENTO (Seminários, Cursos, etc.) | # Público Alvo | Carga horária | # Período | N° de Vagas |
| --- | --- | --- | --- | --- |

18p.

19.  CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO

| ATIVIDADES |  | MESES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESCRIÇÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Aquisição do servidor | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Aquisição da câmara de videoconferência portátil | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Instalação do servidor que atuará como repositório dos objetos educacionais |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Projeto e desenvolvimento da aplicação a ser integrada ao servidor de diretórios para controlar acesso aos recursos cadastrados |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Projeto, criação e inclusão de vídeos educacionais e outros objetos educacionais no repositório |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Curso piloto para professores sobre objetos educacionais |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Curso piloto Internet para educadores |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |