PONTO DE PRESENÇA: Porto Alegre-RS PROJETO: Infraestrutura Para Interação Científico-Tecnológica com Uso de Videoconferência

1p.

| 1. NOME DO PROJETO: Infraestrutura Para Interação Científico-Tecnológica com Uso de Videoconferência - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. COORDENADOR: Liane Margarida Rockenbach Tarouco |  |  |  |
| ENDEREÇO |  |  |  |
| RUA: Rua Ramiro Barcelos |  |  | N.º : 2574 |
| CIDADE: Porto Alegre - RS |  |  | CEP : 90035-003 |
| END.ELETRÔNICO: liane.tarouco@ufrgs.br | FONE: 3316-5039 |  | FAX: 3331-1215 |
| 3. NOME DA UNIDADE GESTORA: Universidade Federal do Rio Grande do Sul |  |  |  |
| REITOR: Wrana Maria Panizzi |  |  |  |
| ENDEREÇO |  |  |  |
| RUA: Paulo Gama |  |  | N.º : 110 |
| CIDADE: Porto Alegre - RS |  |  | CEP : 90040-060 |
| END.ELETRÔNICO: reitora@ufrgs.br | FONE: 3316-3600 |  | FAX: 3163973 |
| 4. NOME DA UNIDADE MANTENEDORA: |  |  |  |
| REITOR: |  |  |  |
| ENDEREÇO |  |  |  |
| RUA: |  |  | N.º : |
| CIDADE: |  |  | CEP : |
| END.ELETRÔNICO: | FONE: |  | FAX: |
| 5. NOME DA UNIDADE EXECUTORA: Centro de Processamento de Dados |  |  |  |
| DIRETOR: Jussara Issa Musse |  |  |  |
| ENDEREÇO |  |  |  |
| RUA: Ramiro Barcelos |  |  | N.º : 2574 |
| CIDADE: Porto Alegre |  |  | CEP : 90035-003 |
| END.ELETRÔNICO: jussara.musse@ufrgs.br | FONE: 3165045 |  | FAX: 3311215 |
| 6. OBJETIVOS DO PROJETO: |  |  |  |
| OBJETIVOS GERAIS: - O projeto tem como objetivo principal ampliar e consolidar a estratégia de implantação de um sistema de colaboração visual usando videoconferência e implantar um repositório de recursos multimídia interativos (filmes, animações etc...) catalogados usando padrões de metadados definidos pelo IEEE 1484 - Learning Objects Metadata. - O projeto visa ampliar as possibilidades de utilização dos recursos multimídia produzidos pelas IES e pelos Centros de Pesquisa dentro do Sistema de Informações da Rede para apoiar atividades de educação a distância e dar suporte a uma programa de estímulo ao desenvolvimento de recursos educacionais compartilháveis. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: - Aquisição de sistema servidor para atuar como repositório de objetos educacionais multimídia para permitir a recuperação e disseminação de material multimídia educativo produzido para apoiar atividades de educação a distância ou presencial - Projeto e construção de objetos educacionais reusáveis usando multimídia interativa e software de autoria (Flash, ToolBook, Director, Java, RealPresenter One) disponibilizando-os para acesso e reuso com acesso via serviço de diretórios. A catalogação dos objetos educacionais será feita usando metadados derivados do padrão IEEE 1484. - Aquisição de câmara de videoconferência compatível com o padrão H.323, portátil para viabilizar a geração de videoconferências a partir de diversos pontos de onde se pretenda originar transmissões que serão posteriormente convertidas para vídeo em formato streaming, indexadas e também catalogados usando o metadados derivados do padrão IEEE 1484. |  |  |  |

2p.

7. JUSTIFICATIVA: A tecnologia de informática e comunicação atualmente permite criar material didático usando multimídia com interatividade que tornam mais efetivos os ambientes de ensino-aprendizagem. No projeto Colaboratório foi iniciado um processo de estimular o desenvolvimento de materiais mutlimídia para uso educacional com ênfase na produção de vídeos. No entanto, o projeto e desenvolvimento desses recursos, mesmo considerando o uso de ferramentas avançadas de edição e de linguagens de autoração, demanda muito esforço e envolvem grandes investimentos em recursos humanos e financeiros. Tais recursos, uma vez construídos, poderiam e deveriam ser reusados mas para isto seria necessário que os mesmo estivessem cadastrados e fosse possível recuperá-los através de uma sistema que os indexasse através de atributos apropriados. Isto ensejou o desenvolvimento da estratégia de orientar sua construção usando a metodologia orientada a objetos. Os recursos educacionais construídos segundo esta estratégia foram denominados objetos educacionais (learning objects) por organismos que atuam buscando sua padronização, como o IEEE (Norma 1484.12.1 Standard for Learning Object Metadata) e ISO (Padrões definidos pelo SC 36 WG2 - Information Technology for Learning, Education, and Training) que têm grupos trabalhando na elaboração de propostas para sua estruturação e categorização (metadados). O metadado de um objeto educacional descreve características relevantes que são utilizadas para sua catalogação em repositórios de objetos educacionais reusáveis que posteriormente podem ser recuperados através de sistemas de busca ou utilizados através de learning management systems (LMS) para compor unidades de aprendizagem. Além da reusabilidade desses recursos, que possibilita incorporá-los em múltiplas aplicações, destacam-se também outros benefícios da catalogação de objetos educacionais: - acessibilidade: pela possibilidade de acessar recursos educacionais em um local remoto e usá-los em muitos outros locais; - interoperabilidade: podendo utilizar componentes desenvolvidos em um local, com algum conjunto de ferramentas ou plataformas em outros locais com outras ferramentas e plataformas; - durabilidade: para continuar usando recursos educacionais quando a base tecnológica é alterada, sem que seja necessário reprojeto ou recodificação. Uma especificação inicial de metadados para os objetos educacionais foi elaborada e, a partir da mesma, um serviço de registro e catalogação de objetos educacionais será colocado em operação, usando um servidor LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Os objetos educacionais, por sua vez, constituem unidades atômicas a serem integradas na composição de uma unidade de aprendizagem e, neste sentido, os objetos devem ser construídos de acordo com uma orientação voltada a ensejar a interoperação de forma aberta, baseada em padrões e protocolos de interoperação abertos. O SCORM (Sharable Content Object Reference Model) é um conjunto unificado de padrões e especificações para conteúdo, tecnologias e serviços para e-learning. Define um modelo de agregação de conteúdo (content aggregation model) e um ambiente de execução (run-time environment) para objetos educacionais baseados na web. A adoção de padrões abertos para este fim é desejável, uma vez que o rápido avanço da tecnologia leva à possível substituição de plataformas de gerenciamento de aprendizagem com maior rapidez do que a desatualização e/ou obsolescência de um objeto educacional, que pode ser atualizado e continuar a ser reusado em outro contexto. A estratégia de adotar padrões abertos também tem como objetivo alcançar independência de plataforma onde os objetos vão ser exibidos/executados permitindo o uso de diferentes sistemas operacionais e plataformas de hardware.

3p.

8. METAS: Implantar um repositório de objetos educacionais reusáveis construídos e catalogados de acordo com normas e padrões internacionais (ISO e IEEE). Os objetos educacionais reusáveis serão constituídos de vídeos educacionais, animações e simulações construído para apoiar a educação presencial ou a distância usando o computador e redes de como suporte. Os objetos serão passíveis de incorporação a ambiente de gerenciamento de aprendizagem usando interface SCORM. Os resultados serão testados em curso ministrado a distância para educadores sobre o tema Internet para educadores.

4p.

9. RESULTADOS ESPERADOS: A criação de um repositório de objetos educacionais construídos segundo normas e padrões internacionais definidos por ISSO e IEEE disponíveis em um reposítório para uso pela comunidade da Rede TCHÊ e catalogados de acordo com o padrão de metadados IEEE 1486 (Metadados para Objetos Educacionais). Estes objetos serão constituídos de vídeos educacionais, aulas e demonstrações criadas usando as ferramentas de captura de vídeos adquiridas nesta fase e na fase anterior do projeto. Para a gravação de aulas e demonstrações será usada a câmara de videoconferência portátil. Adicionalmente serão desenvolvidas e armazenados no repositório de objetos educacionais, animações que complementam e detalham os vídeos educacionais, especialemnte no caso de demonstrações e experimentos em laboratório. O servidor conterá não apenas o repositório de objetos educacionais mas também um ambiente de suporte para a educação a distância capaz de incorporar os materiais criados, usando o padrão SCORM (Sharable Content Object Reference Model).

5p.

10. METODOLOGIA: 1- Inicialmente serão adquiridos o servidor e a câmara de videoconferência portátil. 2- No servidor será instalado um software de suporte a atividades de educação a distância grátis, desenvolvido na PUC/RJ, o AulaNet. Este software foi escolhido para o projeto porque é grátis dá suporte ao padrão SCORM. 3- Os vídeos educacionais serão gravados usando câmaras filmadoras e posteriormente serão capturados, editados e convertidos para formato streaming vídeo. Cada material será catalogado (usando a especificação de metadados IEEE 1484) e este registro de catalogação será incluído no servidor de diretórios especialmente implantado para este fim. As áreas inicialmente selecionadas para produção de material serão as de Física e Internet para Educadores. No primeiro caso, ensino de Física, serão produzidos vídeos, animações e simulações de experimentos (usando aplets java) para integração em um laboratório virtual. No segundo caso, ensino da Internet para educadores, será produzidos vídeos, animações e simulações explanando o funcionamento da Internet, com ênafse a aspectos de sua utilização em atividades educacionais. 4- Os objetos educacionais produzidos serão encapsulados, segundo os padrões definidos no SCORM, e incorporados a cursos ministrados na modalidade a distância, usando o ambiente de gerenciamento de aprendizagem AulaNet. Estas atividades de ensino a distância serão oferecidas para a comunidade em geral. Referências: IEEE Learning Technology Standards Committee (LTSC). Disponível em http://ltsc.ieee.org. Acesso em 13 jun. 2003. IEEE Learning Technology Standards Committee (LTSC). Draft Standard for Learning Object Metadata (IEEE 1484.12.1-2002). Julho de 2002. Disponível em: http://ltsc.ieee.org/doc/wg12/LOM_1484_12_1_v1_Final_Draft.pdf. ISO/IEC AWI. Information Technology -- Learning, education and training -- Management and delivery -- Framework for data models and binding Advanced Distributed Learning (ADL). Disponível em: http://www.adlnet.org. Acesso em: 13 jun. 2003. Advanced Distributed Learning. Sharable Content Object Reference Model Version 1.2 – The SCORM Content Aggregation Model. October, 2001.

6p.

11. EQUIPAMENTOS, PADRÕES E MATERIAIS DE REFERÊNCIA EXISTENTES

| N | DESCRIÇÃO | ##### ANO DE | ORIGEM | # OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Nome, Marca, Modelo, N Resolução, | # AQUISIÇÃO | DOS RECURSOS |  |
|  | Incerteza, Acessórios Importantes) |  | (*) |  |
| 1 | Software de autoria: Flash, Director, ToolBook, ToolBook, RealPresenterOne, Java Builder Software de edição de vídeo: Adobe Premiere, Helix Producer Plus, Ulead Video Studio, Video Wave Sofware de edição gráfico: Paint Shop Pro, Fireworks, Free Hand, Adobe Photoshop, Corel Draw Software de editoração: Dreamweaver, FrontPage, Adobe In Design | 2000 | OF |  |
| 2 | Equipamentos: Câmara filmadora, máquina fotográfica digital, aparelho de vídeo-cassete, placa de captura de vídeo, conversor para o formato MPEG de sinais analógicos derivados de fitas VHS | 2000 | OF |  |
| 3 | Servidor de videoconferência (MCU) CISCO 3510 | 2000 | OF |  |
| 4 | Servidor: Real Server (para vídeos streaming) | 2001 | RS | Adquirido com recursos do projeto Colaboratório |

*PRÓPRIOS-PR       PROGRAMA-RS     OUTRAS FONTES-OF

19p.

20 .  QUADRO RESUMO DAS PARCERIAS ENVOLVIDAS NO PROJETO

| NOME DOS PARCEIROS | ESPECIFICAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES | PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS |
| --- | --- | --- |

20p.

# ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS

__________________________________________________

DIRETOR - UNIDADE EXECUTORA

___________________________________________________ COORDENADOR DO PONTO DE PRESENÇA ___________________________________________________

COORDENADOR DO PROJETO DATA: